CPI-prediction 项目组任务说明

适用时间：5月17日—9月14日｜当前重点：前两周启动与跑通基础框架

一、项目当前阶段定位

我们现在不是马上训练复杂模型，而是先把项目跑通。项目最终目标是做 CPI 小样本预测，后续逐步实现：

CPI 数据整理 → 基线模型 → 普通储备池计算 → 光储备池仿真 → 孪生光储备池模型 → 实验对比与论文/结题材料

前两周总目标：仓库能用、数据能读、样本能构造、最简单 baseline 能跑、结果能保存。

二、组员开始前的准备工作

安装 GitHub Desktop、PyCharm 或 VS Code、Anaconda/Python、Jupyter Notebook。不会装 Git 命令行也没关系，先用 GitHub Desktop。

用 GitHub Desktop 克隆仓库：File → Clone repository → 选择 CPI-prediction → 选择本地保存位置 → Clone。仓库可以放在任意位置，不需要统一。

用 PyCharm 打开整个 CPI-prediction 文件夹，不要只打开某个子文件夹。

在 PyCharm Terminal 或 Anaconda Prompt 进入项目目录后运行：pip install -r requirements.txt。前两周用不到 PyTorch，装不上可以先跳过。

每次开始写之前，先在 GitHub Desktop 点击 Fetch origin / Pull origin，拉取别人最新代码。

写完后：PyCharm 保存代码 → GitHub Desktop 查看 changed files → 填写 summary → Commit → Push origin。

重要规范：不要在代码里写自己电脑的绝对路径，例如 C:/Users/xxx/Desktop/...。路径统一从 src/config.py 读取。

from src.config import DATA_PROCESSED_DIR
import pandas as pd

df = pd.read_csv(DATA_PROCESSED_DIR / "cpi_monthly.csv")

三、四个人总分工

A：项目负责人（杜艾佳）

主要职责：维护仓库结构；制定每周任务；检查大家提交的文件是否放对位置；检查代码能否运行；统一实验结果表；负责报告主线和 PPT 结构。

负责文件/交付物：README.md；requirements.txt；.gitignore；src/config.py；src/metrics.py；results/experiment_log.xlsx；docs/weekly_report.md。

适合的人：你固定负责，需要统筹、检查、汇总。

B：数据负责人（郑雪晴）

主要职责：收集 CPI 数据；清洗原始数据；生成 cpi_monthly.csv；检查缺失值；画 CPI 时间序列图；构造滑动窗口；划分训练集、验证集、测试集。

负责文件/交付物：data_raw/cpi_raw.xlsx；data_processed/cpi_monthly.csv；src/data_utils.py；notebooks/01_data_check.ipynb；docs/data_description.md；results/figures/cpi_series.png。

适合的人：细心、愿意整理数据、愿意学习 pandas 的同学。

C：基线模型负责人（黄唯珂）

主要职责：实现 Naive Forecast 和 Moving Average；后续完成 Ridge、SVR、ARIMA/SARIMA、小型 LSTM；生成模型对比表和预测图。

负责文件/交付物：src/baselines.py；notebooks/02_baseline_models.ipynb；docs/baseline_plan.md；results/tables/first_baseline_results.csv；results/figures/baseline_prediction_week2.png。

适合的人：愿意写模型代码、愿意调试、对机器学习有兴趣的同学。

D：文献与储备池负责人（陈中远）

主要职责：整理储备池计算、光储备池、孪生网络、对比学习的基本原理；后续实现普通储备池并协助设计孪生结构。

负责文件/交付物：docs/reservoir_computing_notes.md；docs/siamese_learning_notes.md；docs/literature_notes.md；docs/week3_reservoir_plan.md；notebooks/03_reservoir_draft.ipynb；matlab/README_matlab.md。

适合的人：愿意查资料、理解原理，后续愿意写储备池代码的同学。

四、宏观全过程节点

第1阶段：项目启动与数据准备｜5月17日—5月31日：仓库规范化；CPI 数据整理；滑动窗口数据集；最简单 baseline；第一版误差结果。完成标准：能读取 cpi_monthly.csv，能画 CPI 原始曲线，能用过去 12 个月预测下个月，能跑 Naive 和 Moving Average。

第2阶段：传统基线模型｜6月1日—6月21日：完成 Ridge、SVR、ARIMA/SARIMA、小型 LSTM。完成标准：有 baseline_results.csv，有真实值 vs 预测值图，能说明 LSTM 是否过拟合。

第3阶段：普通储备池计算｜6月22日—7月5日：实现普通 Reservoir Computing / Echo State Network。完成标准：reservoir.py 能运行，RC 能预测 CPI，并能和 Ridge、SVR、LSTM 对比。

第4阶段：光储备池仿真｜7月6日—7月20日：实现简化光储备池仿真，加入延迟反馈、非线性映射、虚节点。完成标准：optical_reservoir.py 或 Matlab 仿真能跑，有不同虚节点数、反馈强度、延迟参数的实验。

第5阶段：孪生结构与对比学习｜7月21日—8月10日：构造时间片段对；实现孪生储备池初版；加入对比损失。完成标准：能构造相似/不相似片段，能比较普通光储备池和孪生光储备池。

第6阶段：完整实验、报告和答辩材料｜8月11日—9月14日：统一所有模型结果；补消融实验；写报告；做 PPT；整理代码。完成标准：final_results_table.csv、所有模型预测对比图、消融实验图、完整 README、报告和 PPT 初稿。

五、第1周详细任务（5月17日—5月24日）

A：项目负责人

把组员加入 GitHub 仓库。

发开工说明，确认每个人都 clone 成功。

确认每个人知道自己负责什么。

检查仓库中 README.md、requirements.txt、.gitignore、src/config.py、src/metrics.py、results/figures/、results/tables/ 是否存在。

完成 src/metrics.py 初版，至少包括 mae、rmse、mape。

建立 results/experiment_log.xlsx。

建立 docs/weekly_report.md 周报模板。

B：数据负责人

下载或整理 CPI 月度数据。

原始数据放入 data_raw/cpi_raw.xlsx。

清洗后保存为 data_processed/cpi_monthly.csv。

新建 notebooks/01_data_check.ipynb。

完成读取数据、查看前后 5 行、检查缺失值、检查日期连续性、画 CPI 折线图。

保存 CPI 曲线到 results/figures/cpi_series.png。

写 docs/data_description.md。

C：基线模型负责人

新建 docs/baseline_plan.md。

写清楚 Naive Forecast、Moving Average、Ridge Regression、SVR、ARIMA/SARIMA、LSTM 的模型思想、输入输出、为什么作为对比。

新建 src/baselines.py。

先写 naive_forecast、moving_average_forecast、ridge_forecast 函数框架。

新建 notebooks/02_baseline_models.ipynb。

尝试读取 B 的 cpi_monthly.csv。

D：文献与储备池负责人

新建 docs/reservoir_computing_notes.md、docs/siamese_learning_notes.md、docs/literature_notes.md。

新建 notebooks/03_reservoir_draft.ipynb。

新建 matlab/README_matlab.md。

储备池笔记回答：什么是储备池计算、为什么内部不训练、为什么适合小样本、什么是 ESN、谱半径、泄露率。

孪生网络笔记回答：什么是孪生网络、共享权重、对比学习、Contrastive Loss、时间序列如何构造相似片段。

六、第2周详细任务（5月25日—5月31日）

A：项目负责人

完善 src/metrics.py，增加 Directional Accuracy。

汇总 C 的 baseline 结果。

检查 B 的数据划分是否按时间顺序进行，不能随机打乱。

更新 docs/weekly_report.md。

维护 results/experiment_log.xlsx。

新建 notebooks/04_experiment_summary.ipynb。

B：数据负责人

在 src/data_utils.py 中实现 create_sliding_window(series, window_size=12, horizon=1)。

默认支持用过去 12 个月预测下 1 个月。

实现时间顺序划分：训练集 70%，验证集 15%，测试集 15%。

不能随机打乱时间序列。

保存 X_train.npy、y_train.npy、X_val.npy、y_val.npy、X_test.npy、y_test.npy 到 data_processed/。

支持 6、12、24 三种窗口，主实验先用 12。

C：基线模型负责人

实现 Naive Forecast：预测值 = 输入窗口最后一个月 CPI。

实现 MA-3、MA-6、MA-12：最近 k 个月平均。

调用 A 的 MAE、RMSE、MAPE、Directional Accuracy。

输出 results/tables/first_baseline_results.csv。

画真实 CPI vs Naive vs MA-3 vs MA-6 vs MA-12。

保存图片 results/figures/baseline_prediction_week2.png。

D：文献与储备池负责人

在 notebooks/03_reservoir_draft.ipynb 写出普通 RC 伪代码。

在 docs/reservoir_computing_notes.md 加入 RC 参数表。

写 docs/week3_reservoir_plan.md，为第 3 周实现普通储备池做准备。

协助 B、C 检查时间序列是否错位：X 和 y 是否对齐、有没有未来数据泄漏、测试集时间轴是否正确。

七、前两周最终验收清单

到 5 月 31 日，仓库中至少应有以下文件：

CPI-prediction/
├── README.md
├── requirements.txt
├── .gitignore
├── data_raw/cpi_raw.xlsx
├── data_processed/cpi_monthly.csv
├── data_processed/X_train.npy, y_train.npy, X_val.npy, y_val.npy, X_test.npy, y_test.npy
├── src/config.py, metrics.py, data_utils.py, baselines.py
├── notebooks/01_data_check.ipynb, 02_baseline_models.ipynb, 03_reservoir_draft.ipynb, 04_experiment_summary.ipynb
├── results/figures/cpi_series.png, baseline_prediction_week2.png
├── results/tables/first_baseline_results.csv
├── results/experiment_log.xlsx
├── docs/data_description.md, baseline_plan.md, reservoir_computing_notes.md, siamese_learning_notes.md, literature_notes.md, weekly_report.md, week3_reservoir_plan.md
└── matlab/README_matlab.md